ANEXO II-1

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. Processo Administrativo nº 001791/2026.

Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração de levantamento planialtimétrico cadastral, sondagem de simples reconhecimento tipo SPT e desenvolvimento de projeto de engenharia de muro de contenção em solo grampeado, destinados à regularização das pendências técnicas do Convênio nº 986714/2025 e 987502/2025.

Este documento consiste nos estudos necessários para assegurar a viabilidade da contratação, mensurar os riscos, determinar a estratégia de contratação e fornecer subsídios para a elaboração do Termo de Referência, bem como definir plano de sustentação para a solução contratada, em atendimento à Lei nº 14.133/2021.

2. LOCAL DE ENTREGA

Os serviços técnicos objeto deste Estudo Técnico Preliminar serão executados em três áreas, localizadas no Bairro Jardim da Infância, Bairro Boa Vista e no Bairro Santa Cecília, neste município, conforme detalhamento a seguir:

- Área 01 – Bairro Jardim da Infância: área estimada de aproximadamente 400 m², localizada na coordenada E = 338.219,98 m e S = 7.897.077,17 m;

- Área 02 – Bairro Boa Vista: área estimada de aproximadamente 3.600 m², localizada na coordenada E = 338.032,46 m e S = 7.897.400,24 m.

- Área 03 – Bairro Santa Cecília: área estimada de aproximadamente 1200 m², localizada na coordenada E = 337.949,36 m e S = 7.896.134,68 m.

As áreas totalizam uma área aproximada de 5.200 m², sendo objeto dos serviços de levantamento planialtimétrico cadastral, sondagem de simples reconhecimento tipo SPT e desenvolvimento de projeto de engenharia de muro de contenção em solo grampeado.

Após a execução dos serviços de campo e elaboração dos produtos técnicos, os documentos, plantas, relatórios e arquivos digitais deverão ser entregues à Secretaria Municipal competente, responsável pela gestão e acompanhamento dos Convênios nº 986714/2025 e 987502/2025.

3. CONTATO

Tel: 27 3727-1366

Email: planejamento@saogabriel.es.gov.br

Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

4.1. A contratação pretendida tem consonância com o planejamento estratégico desta Instituição, uma vez que consta na sua programação orçamentária e financeira anual.
4.2. O contrato decorrente desta contratação poderá ser prorrogado, quando cabível, nos termos da Lei nº 14.133/2021, desde que comprovada a vantajosidade, mediante prévia análise técnica e econômica.

5. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

5.1. A Administração Pública identificou a necessidade de contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para suprir pendências técnicas existentes no Convênio nº 986714/2025 e 987502/2025, relacionadas à obra de construção de muro de contenção em solo grampeado no Bairro Boa Vista e Jardim da Infância e Construção de praça no município de São Gabriel da Palha.

5.2. As pendências decorrem da inexistência ou insuficiência de informações técnicas essenciais, tais como:

- levantamento planialtimétrico cadastral atualizado da área;

- investigação geotécnica compatível com a complexidade da obra;

- projeto de engenharia específico para solução de contenção.

Adicionalmente, o município não dispõe de equipamentos, ferramentas e softwares especializados necessários para a realização do levantamento em campo, processamento e análise dos dados planialtimétricos, execução da investigação geotécnica e integração das informações provenientes de projetos anteriores. Essa limitação impede a consolidação adequada dos dados técnicos que subsidiarão a elaboração do projeto de muro de contenção em solo grampeado, tornando indispensável a contratação de empresa especializada para execução desses serviços.

A ausência desses elementos inviabiliza a adequada validação técnica do projeto, compromete a segurança estrutural da obra e impede a regularização do convênio junto aos órgãos concedentes.

5.3. Diante da necessidade acima, iniciou-se o presente Estudo Técnico Preliminar por meio do qual será possível decidir qual é a melhor solução.

6. ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Planejamento

7. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. A empresa contratada deverá atender aos seguintes requisitos técnicos, legais e operacionais para a execução dos serviços técnicos:

#### a) Requisitos Técnicos

- Execução de levantamento planialtimétrico cadastral com precisão compatível às normas da ABNT;

- Execução de sondagem de simples reconhecimento tipo SPT, conforme ABNT NBR 8036 e NBR 6484;

- Elaboração de projeto de engenharia de muro de contenção em solo grampeado, contemplando análises de estabilidade, dimensionamentos e detalhamentos construtivos;

- Utilização de equipamentos adequados e calibrados para topografia e sondagem.

#### b) Requisitos Profissionais

- Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais – CRT (com habilitação em Agrimensura, Geodésia, Cartografia, Geoprocessamento ou área técnica com outra nomenclatura que atenda a solicitação) de seus responsáveis técnicos – Engenheiro Civil/Produção Civil/Arquiteto/Agrônomo – Técnicos Industriais com habilitação em Agrimensura/Geodésia/Cartografia/Geoprocessamento ou área técnica com outra nomenclatura que atenda a solicitação.

- Comprovação de a licitante possuir, em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior, ENGENHEIRO CIVIL/PRODUÇÃO CIVIL/ARQUITETO, reconhecido(s) pelo CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU Conselho Regional dos Técnicos Industriais – CRT (com habilitação em Agrimensura, Geodésia, Cartografia, Geoprocessamento ou área técnica com outra nomenclatura que atenda a solicitação), detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica devidamente registrado(s) no CREA, CAU ou CRT da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou, ainda, para empresa privada que não a própria licitante (CNPJ diferente) - serviço(s) relativo(s) a: ENGENHEIRO CIVIL/PRODUÇÃO, CIVIL/ARQUITETO, AGRÔNOMO, TÉCNICOS INDUSTRIAIS COM HABILITAÇÃO EM AGRIMENSURA/GEODÉSIA/CARTOGRAFIA/GEOPROCESSAMENTO OU ÁREA TÉCNICA COM OUTRA NOMENCLATURA QUE ATENDA A SOLICITAÇÃO.

#### c) Requisitos de Entregáveis

A contratada deverá entregar, no prazo e condições a serem estabelecidos em contrato:

- Planta planialtimétrica cadastral;

- Relatório de sondagem SPT;

- Relatório geotécnico;

- Projeto executivo do muro de contenção em solo grampeado;

- Arquivos digitais em formatos editáveis (DWG e Shapefile) e PDF.

#### d) Outros Requisitos

- Cumprimento integral da legislação trabalhista, previdenciária e de segurança no trabalho.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

8.1. A relação dos itens necessários para contemplar a solução, bem como a estimativa da quantidade a ser contratada é apresentada na tabela a seguir.

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deslocamento (ida e volta) de equipe para realização de serviços de topografia em locais situados de 51 a 150 km | und | 1,00 |
| 2 | Levantamento Planialtimétrico e Cadastral de áreas urbanas, inclusive cadastro de redes de utilidades, acessos a residências, etc (1600 pontos/ha) | hectare | 0,52 |
| 3 | Deslocamento de equipe e equipamento de sondagem rotativa e SPT, fora da Grande Vitória | km | 150,00 |
| 4 | Sondagem de simples reconhecimento tipo SPT, incl. deslocamento local do equipamento até 500 m | m | 150,00 |
| 5 | Projeto de urbanismo (muros*, calçadas, pavimentações, canteiros, acessos, Outros) *Contenção em solo grampeado | m² | 1.900,00 |

As quantidades a serem contratadas foram medidas através de levantamento estimativo no Google Earth.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

9.1. Conforme preceitua o Decreto n° 3.268/2022 que regulamenta o Procedimento Administrativo para Pesquisa de Preço para Aquisição de Bens e Contratação de Serviços em Geral, no Âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de São Gabriel da Palha-ES.

9.2. Foram utilizados como referência preços oficiais do DER-ES, conforme detalhado abaixo.

9.3. Itens 1 a 4: Planilha Referencial do DER-ES – Rodovias, data-base novembro/2012, atualizada pelo INCC, com correção acumulada de 136,158592% até fevereiro de 2026;

Item 5: Planilha Referencial do DER-ES – Edificações – Projetos, data-base maio/2025, atualizada pelo INCC, com correção acumulada de 3,706348%.

Os preços adotados correspondem a valores finais, não sendo aplicado BDI adicional ou qualquer outro fator de majoração.

9.4. O valor estimado da contratação é de R$ 47.400,66 (quarenta e sete mil e quatrocentos reais e sessenta e seis centavos) conforme detalhamento de orçamento em anexo.

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

10.1 A solução consiste na contratação de empresa especializada para execução integrada dos serviços de levantamento topográfico, sondagem SPT e elaboração do projeto de contenção.

10.2. O período para execução dos serviços será de 45 dias, conforme quantidade e especificações constantes neste ETP.

10.3. Os serviços deverão atender às especificações técnicas e cronograma definidos pela secretaria requisitante;

10.4. As especificações do serviço que estão contidas neste Estudo Técnico Preliminar, conforme solicitação de compras em anexo, estão de acordo com os padrões existentes no mercado.

10.5. A aquisição deverá obedecer, no que couber, ao disposto na Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

11.1. O objeto da contratação será composto por 05 itens, de preço total estimado orçado pela administração no valor R$ 47.400,66 (quarenta e sete mil e quatrocentos reais e sessenta e seis centavos). Para fins de classificação, será considerado o menor preço global. Compete à administração buscar o menor dispêndio possível de recursos, assegurando a qualidade da prestação dos serviços, o que exige a escolha da solução mais adequada e eficiente dentre as diversas opções existentes já por ocasião da definição do objeto e das condições da aquisição, posto que seja essa descrição que impulsiona a seleção da proposta mais vantajosa.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO

12.1. A contratação visa promover a regularização das pendências técnicas do Convênio nº 986714/2025 e 987502/2025, assegurando a obtenção de dados topográficos e geotécnicos confiáveis, que permitirão a elaboração de projetos tecnicamente adequados e em conformidade com as normas aplicáveis.

12.2. Espera-se, ainda, que a execução dos serviços contribua para a mitigação de riscos geotécnicos e estruturais, garantindo maior segurança da obra e maior consistência técnica na continuidade do convênio junto aos órgãos concedentes.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1. Além da equipe de gestão do contrato, a Secretaria Municipal de Planejamento disponibilizara recursos materiais e humanos, para acompanhamento dos contratos e da prestação dos serviços pela contratada.

13.2. A Secretaria Municipal de Planejamento deverá acompanhar, fiscalizar, comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na execução dos serviços, através dos Fiscais de Contrato (Técnico e Administrativo). Deverão ser nomeados quantidade de fiscais suficientes para um efetivo acompanhamento da execução do contrato, devendo ter Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo (contrato).

13.3. No caso de descontinuidade e/ou paralisação, o gestor do contrato tomará as providências cabíveis, de acordo com cláusulas do edital e contrato administrativo, visando sanar problemas por ventura ocorridos.

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

14.1. Não se verifica contratações correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

15. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

15.1. Os serviços possuem baixo impacto ambiental, restritos a intervenções pontuais para coleta de dados.

15.2. Medidas de Mitigação:

- Minimização de intervenções em áreas sensíveis

- Destinação adequada de resíduos;

- Observância da legislação ambiental vigente.

16. DECLARAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

16.1. Neste sentido, a equipe de planejamento deste ETP e de acordo com a autoridade deste requerente, declara viável esta contratação, com base nos elementos apresentados neste documento.

16.2. A execução dos serviços é essencial para garantir segurança técnica, regularidade administrativa e continuidade dos Convênios nº 986714/2025 e 987502/2025.

16.3. Conclui-se que a contratação atende aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e planejamento.

São Gabriel da Palha, 02 de Fevereiro de 2025.

17. RESPONSÁVEIS

| Elaborado por: | Autorizado por: |
| --- | --- |
| Letícia Henker Assistente Administrativo Matrícula nº 6663 | Anderson Sodré da Silva Secretário Municipal de Planejamento |