ANÁLISE DE RISCOS

| Risco 01 | Execução do Objeto com baixa qualidade. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Causas | Incapacidade da Contratante em executar o Objeto Contratado. |  |  |  |  |  |  |
| Consequências | Não atendimento dos objetivos esperados da Solução contratada. |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade | Média |  | Impacto | Alto |  |  |  |
| Ações de Mitigação e/ou Contingência |  |  |  |  |  |  |  |
| - Exigência de comprovação técnica da licitante para execução de objeto de mesma natureza. - Estabelecer cláusulas para aplicação de sanções administrativas em casos de entrega do objeto com baixa qualidade. 2.Notificar a Contratante e aplicar sanções administrativas previstas no Contrato, caso necessário. |  |  |  |  |  |  |  |
| Setor(es) Responsável(veis) | Unidade Contrato. | demandante, Pregoeiro |  |  | e | Gestor | do |

Incompatibilidade do módulo com os módulos

da Prefeitura Municipal

Risco 02

| Causas | Falha no desenvolvimento dos módulos ou inexperiência com órgão de controle do Estado do Espírito Santo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Consequências | Não funcionamento na integração dos módulos SGP-Prev/PM. |  |  |
| Probabilidade | Média | Impacto | Alto |
| Ações de Mitigação e/ou Contingência |  |  |  |
| 1.Apresentação com teste de compatibilidade com prova de conceito. |  |  |  |
| Setor(es) Responsável(veis) | Unidade Contrato. demandante, Pregoeiro e Gestor do Contrato |  |  |

| Risco 03 | Atraso na execução do Objeto. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Causas | Incapacidade da Contratante em executar o Objeto no prazo especificado. |  |  |
| Consequências | Não atendimento dos objetivos esperados no prazo estipulado. |  |  |
| Probabilidade | Baixo | Impacto | Médio |
| Ações de Mitigação e/ou Contingência |  |  |  |
| - Estabelecer cláusulas para aplicação de sanções administrativas em casos de atraso na execução do objeto. - Notificar a Contratante e aplicar sanções administrativas previstas no Contrato, caso necessário. |  |  |  |
| Setor(es) Responsável(veis) | Pregoeiro e Gestor do Contrato. |  |  |

| Risco 04 | Falência ou Concordata da Contratante. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Causas | Não se aplica. |  |  |
| Consequências | Atraso da entrega ou não execução do Objeto. |  |  |
| Probabilidade | Baixa | Impacto | Médio |
| Ações de Mitigação e/ou Contingência |  |  |  |
| Manter controle rigoroso do cronograma, aceites e pagamentos. |  |  |  |
| Setor(es) Responsável(veis) | Gestor do Contrato. |  |  |